PLAN DE PRUEBAS

Etapa de Post Venta

Proyecto Sunset BP / Komands

ON·NET Fibra — MOS-iT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de Emisión | 25 de mayo 2026 |
| Estado | Borrador |
| Autor | Equipo MOS-iT / QA |
| Revisado por | Pendiente |
| Aprobado por | Pendiente |
| Clasificación | Confidencial |

# Tabla de Contenidos

# 1. Información General del Plan

## 1.1 Propósito

Este documento define el Plan de Pruebas para la etapa de Post Venta del proyecto Sunset BP / Komands. Su objetivo es garantizar que todas las operaciones de red ejecutadas sobre servicios previamente activados —baja, modificación, cambio de velocidad, cambio de ONT, cambio de fibra, reset y cancelación de ordenes— funcionen correctamente en la plataforma Komands, con paridad total respecto al comportamiento del sistema legado BluePlanet BPO/BPI/RA que está siendo reemplazado.

## 1.2 Alcance

El plan cubre las siguientes capas del sistema:

- APIs REST de Komands (versión 2.2, va Axway APIM) para operaciones de post venta.

- Integración ServiceNow SOM → Axway → Komands → OLT.

- Flujos FlowDesigner de ServiceNow modificados para post venta (flows #1, #2, #3, #14, #15, #16, #17, #18, #19).

- Modelo de datos PostgreSQL (schema komands) — tablas de transacciones, pasos, errores y callbacks.

- Comportamiento de OLTs Nokia ISAM (7302/7360) y Huawei (MA5600T/MA5800) via SSH/CLI.

- Mecanismo de callback (Service Listener) con política de reintentos exponencial.

- Validación de SLOs de rendimiento para todas las operaciones.

- Seguridad: autenticación OAuth 2.0/JWT, rate limiting y auditoría.

Quedan FUERA del alcance de este plan:

- Pruebas de activación inicial (provisión) — cubiertas en plan de Release 0.

- Portal Web Komands (módulo de administración interno).

- Integración WSO2 → ServiceNow (sin cambios).

- BluePlanet UAA (assurance de alarmas, sin cambios).

## 1.3 Objetivos

| ID | Objetivo | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Certificar paridad funcional con BluePlanet en todas las operaciones de post venta | 100% de escenarios superados antes de activar Feature Flag por VNO en producción |
| OBJ-02 | Validar contratos de API REST v2.2 (AnexoH) | 0 desviaciones del contrato OpenAPI para campos obligatorios, códigos HTTP y estructura de callback |
| OBJ-03 | Verificar integridad del modelo de datos en PostgreSQL | Consistencia de estados, retención de 90 días y auditabilidad completa de transacciones |
| OBJ-04 | Confirmar cumplimiento de SLOs de rendimiento | P95: Baja/Modificación < 60s, SSAA < 180s, Reset < 15s, Consultas < 10s |
| OBJ-05 | Validar resiliencia y rollback automático | Todos los escenarios de fallo critico terminan en estado ROLLED_BACK o ROLLBACK_FAILED con callback correcto |
| OBJ-06 | Verificar seguridad de la integración | JWT validado en Axway y Komands API GW; rate limiting activo; audit_log completo |

# 2. Descripción del Sistema Bajo Prueba

## 2.1 Arquitectura General (TO-BE)

El sistema Sunset BP implementa una nueva arquitectura de orquestación de red GPON/XGSPON que reemplaza la plataforma BluePlanet (BPI/BPO/RA). El flujo de post venta sigue el siguiente patrón:

VNO → WSO2 APIM → ServiceNow SOM (FlowDesigner) → Axway APIM → Komands API Gateway → Redis → Orchestrator → Config Engine → Nokia/Huawei Adapter → OLT (SSH/CLI)

El callback de respuesta sigue el camino inverso: Komands Service Listener → Axway → ServiceNow (Inbound Notification Handler) → CMDB + notificación VNO.

## 2.2 Operaciones de Post Venta

| Operación | Endpoint v2.2 | Patrón | SLO P95 | VNOs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baja de Acceso | POST /api/Komands/v1/unsuscription | Asíncrono ACK 202 | < 60s FTTH / < 180s SSAA | Todas |
| Modificación de Servicio | POST /api/Komands/v1/modification | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Cambio de Velocidad | POST /api/Komands/v1/modification (speed_change) | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Bloqueo de Servicio | POST /api/Komands/v1/modification (block) | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Desbloqueo de Servicio | POST /api/Komands/v1/modification (unblock) | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Alta de Servicio Adicional | POST /api/Komands/v1/modification (add_service) | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Baja de Servicio Individual | POST /api/Komands/v1/modification (remove_service) | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Solo Huawei |
| Migración FTTH→SSAA | POST /api/Komands/v1/modification (migrate_ftth_ssaa) | Asíncrono ACK 202 | < 180s | Todas |
| Cambio de ONT (Swap) | POST /api/Komands/v1/device-modification | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Cambio de Fibra | POST /api/Komands/v1/fiber-change | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Reset de ONT | POST /api/Komands/v1/reset-ont | Asíncrono ACK 202 | < 15s | Todas |
| Cancelación de Orden | POST /api/Komands/v1/unsuscription (Cancel Order) | Asíncrono ACK 202 | < 60s | Todas |
| Consulta de Acceso | GET /api/Komands/v1/query-access/{id} | Síncrono | < 10s | Todas |
| Consulta Ocupación PON | GET /api/Komands/v1/port-occupancy | Síncrono | < 10s | Todas |
| Consulta Estado Transacción | GET /api/Komands/v1/{operation}/{uuid} | Síncrono | < 500ms | Todas |

## 2.3 Ambientes de Prueba

| Ambiente | URL Base | Propósito | OLTs Disponibles |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | https://edevapi.onnetfibra.cl/komands | Pruebas unitarias y de integración temprana | Simuladas/Mock |
| QA | https://eqapi.onnetfibra.cl/komands | Certificación funcional y de paridad con BluePlanet | Lab ON·NET (Nokia + Huawei reales) |
| PROD | https://api.onnetfibra.cl/komands | Pruebas smoke post-deploy (Feature Flag apagado) | Red de producción (sólo lectura / dry_run) |

# 3. Estrategia de Pruebas

## 3.1 Niveles de Prueba

| Nivel | Descripción | Responsable | Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Validación de Config Engine, parseo de respuestas OLT, lógica de rollback, resolución de INDEX dinámico (Huawei) | Desarrollo MOS-iT | DEV |
| Integración | Contrato API (OpenAPI v2.2), autenticación OAuth/JWT, flujo ACK 202 + callback, reintentos Service Listener | QA MOS-iT | DEV/QA |
| Sistema | Flujo E2E completo desde SN hasta OLT y callback; validación de estados en PostgreSQL | QA MOS-iT + ON·NET | QA |
| Paridad (Certificación) | Comparación directa Komands vs BluePlanet: misma respuesta VNO y misma config OLT por cada combinación VNO × vendor × producto | QA MOS-iT + ON·NET | QA |
| Rendimiento | SLOs P95 para todas las operaciones bajo carga representativa (20.000 tx/hora) | QA MOS-iT | QA |
| Seguridad | JWT, rate limiting, audit_log, cifrado AES-256 de credenciales SSH | Seguridad / QA | QA |

## 3.2 Tipos de Prueba

| Tipo | Descripción | Automatizado |
| --- | --- | --- |
| Funcional positiva | Escenario feliz para cada operación, cada vendor y cada VNO relevante | Parcial |
| Funcional negativa | Entradas inválidas, campos faltantes, valores fuera de rango, VLANs nulas | Sí |
| Límite / borde | Valores mínimos y máximos (slot=0, ont_id=127, port ocupado al 100%) | Sí |
| Rollback automático | Fallo en paso crítico; rollback exitoso; ROLLBACK_FAILED | Sí (mocks OLT) |
| Idempotencia | Reenvío de misma X-Correlation-ID; mismo UUID en dos POST | Sí |
| Callback | Entrega normal; reintentos por backoff exponencial; CALLBACK_FAILED tras 5 intentos | Sí |
| Concurrencia | Múltiples operaciones simultáneas sobre la misma OLT; sobre distintas OLTs | Sí |
| Rendimiento | Latencia P95 bajo carga de 20.000 tx/hora sostenida | Sí (JMeter/k6) |
| Seguridad | Token expirado, token sin scope, request sin Authorization, rate limit excedido | Sí |
| Smoke de producción | Consultas de lectura y dry_run post-deploy con Feature Flag apagado | Sí |

## 3.3 Cobertura mínima requerida

Según los criterios de aceptación del proyecto, se requiere:

- Cobertura de código > 80% en microservicios Komands (medido en CI/CD).

- 100% de escenarios de paridad PASS para una VNO antes de activar su Feature Flag.

- 0 escenarios críticos en estado FAIL para cierre del ciclo de QA.

- Estimación de escenarios: 180–220 en total (4 VNOs × 2 productos × 2 tecnologías × 10+ operaciones × 2 vendors, excluyendo combinaciones inválidas).

# 4. Criterios de Entrada, Salida y Suspensión

## 4.1 Criterios de Entrada

- APIs de Komands v2.2 desplegadas y accesibles en ambiente QA.

- OLTs de laboratorio Nokia e Huawei disponibles y en estado OK (campo conexion = OK).

- ServiceNow configurado con flujos FlowDesigner modificados para post venta.

- Axway APIM configurado con credenciales OAuth 2.0 válidas.

- Datos de prueba creados: mínimo 2 ONTs activos por vendor y por VNO en ambiente QA.

- Documentación de referencia disponible: AnexoH v2.2 (APIs), AnexoG v2.2 (Modelo de Datos).

## 4.2 Criterios de Salida (cierre del ciclo)

- 100% de casos críticos (prioridad Alta) en estado PASS.

- < 5% de casos medios en estado FAIL, todos documentados y con bug report.

- 0 defectos abiertos de severidad Critica o Alta sin plan de resolución.

- SLOs de rendimiento cumplidos en ambiente QA bajo carga representativa.

- Feature Flag validado: conmutación SN→Komands y rollback Komands→BluePlanet < 5 minutos.

## 4.3 Criterios de Suspensión

- Ambiente QA no disponible por más de 4 horas consecutivas.

- OLTs de laboratorio con estado FW o LG sin ETA de resolución.

- Defecto bloqueante no resuelto en microservicio crítico (API Gateway, Orchestrator).

- Pérdida de trazabilidad UUID entre SN y Komands.

## 4.4 Criterio de Bloqueo del Feature Flag

Un único escenario de paridad en estado FAIL bloquea la activación del Feature Flag para esa VNO en producción. Esto es requisito explícito del proyecto (100% PASS requerido por VNO).

# 5. Descripción de Módulos de Prueba

## 5.1 Módulo 1: Baja de Acceso (POST /unsuscription)

Valida la desconfiguración completa de un servicio activo en la OLT. Es la operación más crítica de post venta.

### Escenarios Nokia

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-BAJ-001 | Baja exitosa FTTH Nokia – DTV | VNO=DTV, vendor=Nokia, service_type=FTTH, delete_vlan=false | ACK 202; callback COMPLETED; ONT eliminado en OLT; CMDB actualizado | Alta |
| PV-BAJ-002 | Baja exitosa FTTH Nokia – TCH (con eliminación de VLAN) | VNO=TCH, vendor=Nokia, delete_vlan_on_terminate=true | VLAN eliminada en OLT además del ONT; callback COMPLETED | Alta |
| PV-BAJ-003 | Baja exitosa FTTH Nokia – ClaroVTR | VNO=CVTR, VLAN mantenida tras baja | ONT eliminado; VLAN permanece activa en OLT; callback COMPLETED | Alta |
| PV-BAJ-004 | Baja exitosa SSAA Nokia – Entel | VNO=ENTEL, service_type=SSAA | Todos los service-ports eliminados; callback COMPLETED en < 180s | Alta |
| PV-BAJ-005 | Baja con ONT no encontrado en OLT Nokia | ONT ID no existe en el puerto indicado | Callback FAILED; error_code=KMD-2002; sin rollback (nada ejecutado) | Media |

### Escenarios Huawei

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-BAJ-010 | Baja exitosa FTTH Huawei – DTV | VNO=DTV, vendor=Huawei, resolución INDEX previa | _resolve_dynamic_ids() ejecutado; service-ports eliminados individualmente; ont delete; callback COMPLETED | Alta |
| PV-BAJ-011 | Baja exitosa SSAA Huawei – grupos A-E | VNO=ENTEL, SSAA multiservicio Huawei | Todos los service-ports de todos los grupos eliminados correctamente | Alta |
| PV-BAJ-012 | Baja parcial Huawei – eliminar sólo VoIP | service_type=VOIP, otros servicios activos | Solo service-port VoIP eliminado; Internet e IPTV intactos; callback COMPLETED | Alta |
| PV-BAJ-013 | Fallo en resolución INDEX Huawei (INDEX_NOT_FOUND) | _resolve_dynamic_ids() no encuentra el INDEX | Callback FAILED; error_code=KMD-2002; intervención manual requerida; alerta generada | Alta |
| PV-BAJ-014 | INDEX_NOT_FOUND parcial: un service-port no encontrado | 3 de 4 service-ports eliminados, 1 no encontrado | Rollback de los 3 eliminados; callback ROLLED_BACK; Gestor de Quiebres notificado | Alta |

## 5.2 Módulo 2: Modificación de Servicio (POST /modification)

| ID | Escenario | modification_type | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-MOD-001 | Cambio de velocidad Nokia FTTH – upgrade | speed_change | Perfil de velocidad actualizado en OLT; callback COMPLETED; CMDB actualizado | Alta |
| PV-MOD-002 | Cambio de velocidad Huawei FTTH – downgrade | speed_change | Perfil actualizado correctamente; sin cambio de VLANs; callback COMPLETED | Alta |
| PV-MOD-003 | Bloqueo de servicio Nokia FTTH | block | Tráfico suspendido en OLT; ONT sigue registrado; callback COMPLETED | Alta |
| PV-MOD-004 | Desbloqueo de servicio Nokia FTTH | unblock | Tráfico rehabilitado; callback COMPLETED | Alta |
| PV-MOD-005 | Alta de VoIP adicional sobre FTTH activo – Huawei | add_service | Service-port VoIP creado; otros servicios sin afectación; callback COMPLETED | Alta |
| PV-MOD-006 | Alta de IPTV adicional – Nokia | add_service | Bridge-port IPTV creado; callback COMPLETED | Media |
| PV-MOD-007 | Baja de VoIP (remove_service) – Huawei | remove_service | Service-port VoIP eliminado; Internet activo; callback COMPLETED | Alta |
| PV-MOD-008 | remove_service en Nokia – debe rechazarse | remove_service | HTTP 422; error_code=KMD-4001 (OperationNotSupported); sin ejecución en OLT | Alta |
| PV-MOD-009 | Migración FTTH→SSAA Nokia | migrate_ftth_ssaa | FTTH desconfigurado; SSAA configurado con parámetros nuevos; callback COMPLETED en < 180s | Alta |
| PV-MOD-010 | Cambio de velocidad con perfil inexistente | speed_change, new_speed_profile inválido | HTTP 422; error_code=KMD-2004; sin ejecución en OLT | Alta |

## 5.3 Módulo 3: Cambio de ONT (POST /device-modification)

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-ONT-001 | Swap de ONT exitoso Nokia FTTH – DTV | new_serial_ont diferente al actual | Baja del ONT viejo + alta del ONT nuevo con misma config; callback COMPLETED | Alta |
| PV-ONT-002 | Swap de ONT exitoso Huawei FTTH – Entel | Resolución INDEX para baja + alta nueva | INDEX resuelto; baja ejecutada; alta nueva con mismo config; callback COMPLETED | Alta |
| PV-ONT-003 | Fallo en baja durante swap (paso 1 falla) | ONT no encontrado en OLT para la baja | Flujo detenido en paso 1; callback FAILED; sin rollback (nada ejecutado); error_code=KMD-2002 | Alta |
| PV-ONT-004 | Fallo en alta durante swap (paso 3 falla, paso 1 exitoso) | Alta del nuevo ONT falla por VLAN_CONFLICT | Paso 3 falla; rollback solo del alta; ONT viejo no puede recuperarse; callback ROLLED_BACK con advertencia; escalación a Ing. Redes | Alta |
| PV-ONT-005 | Swap con serial ya registrado en otra OLT | new_serial_ont en uso en otro puerto | HTTP 202 ACK; callback FAILED; error_code=KMD-3002 (serial duplicado) | Alta |

## 5.4 Módulo 4: Cambio de Fibra (POST /fiber-change)

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-FIB-001 | Cambio de fibra mismo vendor Nokia | current_olt = nueva_olt (Nokia), nuevo slot/port | Baja en posición original + alta en nueva posición; config identica; callback COMPLETED | Alta |
| PV-FIB-002 | Cambio de fibra entre vendors (Nokia→Huawei) | current_olt=Nokia, new_olt=Huawei | Baja Nokia + alta Huawei con gemports Huawei correctos; callback COMPLETED | Alta |
| PV-FIB-003 | Cambio de fibra – nueva posición ONT ID ya ocupado | new_ont_id ya existe en el puerto destino | Callback FAILED; error_code=KMD-3001 (DUPLICATE); rollback: alta del nuevo no ejecutada | Alta |

## 5.5 Módulo 5: Reset de ONT (POST /reset-ont)

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-RST-001 | Reset exitoso Nokia FTTH | VNO=DTV, vendor=Nokia | Comando reset enviado; ONT reiniciado; callback COMPLETED en < 15s; sin rollback | Alta |
| PV-RST-002 | Reset exitoso Huawei | VNO=ENTEL, vendor=Huawei | Comando reset ejecutado; callback COMPLETED en < 15s | Alta |
| PV-RST-003 | Reset de ONT offline | ONT en estado offline al momento del reset | Reset enviado igualmente; OLT responde; callback COMPLETED o FAILED según respuesta real | Media |
| PV-RST-004 | Reset con ONT no encontrado | ONT ID no existe en el puerto | HTTP 202 ACK; callback FAILED; error_code=KMD-2002; sin rollback | Media |

## 5.6 Módulo 6: Cancelación de Orden (Cancel Order)

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-CAN-001 | Cancelación con servicio ya activo en red | Orden en estado provisionado | SN envía baja a Komands; baja ejecutada en OLT; callback COMPLETED; orden cerrada en SN | Alta |
| PV-CAN-002 | Cancelación con servicio NO activo en red | Orden en estado pendiente, sin provisión | SN cierra la orden directamente sin invocar Komands; 0 transacciones creadas en Komands | Alta |
| PV-CAN-003 | Cancelación durante baja en progreso (IN_PROGRESS) | Transacción ya en ejecución | HTTP 409; error_code=KMD-3003 (Conflict); transacción original continúa hasta completarse | Alta |

## 5.7 Módulo 7: Consultas Síncronas

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-QRY-001 | Consulta estado acceso (source=cache) | access_id válido, source=cache | HTTP 200; datos del ONT devueltos en < 100ms desde PostgreSQL caché | Alta |
| PV-QRY-002 | Consulta estado acceso (source=live) | access_id válido, source=live | SSH ejecutado en OLT; respuesta en < 10s; datos actualizados en caché | Alta |
| PV-QRY-003 | Consulta con access_id inexistente | access_id no registrado | HTTP 404; error_code=KMD-2002 | Alta |
| PV-QRY-004 | Consulta ocupación PON | olt_name, slot, port válidos | HTTP 200; max_onts, active_onts, occupancy_percent correctos | Alta |
| PV-QRY-005 | Consulta estado de transacción por UUID | UUID de transacción COMPLETED | HTTP 200; estado COMPLETED con steps[] detallados en < 500ms | Alta |
| PV-QRY-006 | Consulta transacción UUID inexistente | UUID no registrado | HTTP 404; error_code=KMD-2003 | Alta |

## 5.8 Módulo 8: Validación de Callbacks

| ID | Escenario | Datos Clave | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-CBK-001 | Callback entregado en primer intento | Axway disponible, servicio completado | HTTP POST a Axway; SN recibe payload con txn_id + steps[]; estado DELIVERED en transaction_listener | Alta |
| PV-CBK-002 | Callback con 2 reintentos (Axway transientemente indisponible) | Axway retorna 503 en primeros 2 intentos | Service Listener reintenta con backoff; intento 3 exitoso; estado DELIVERED | Alta |
| PV-CBK-003 | CALLBACK_FAILED tras 5 reintentos agotados | Axway no disponible por > 8 minutos | Transacción marcada CALLBACK_FAILED; alerta L2 MOS-iT generada; GET /{operation}/{uuid} devuelve estado real | Alta |
| PV-CBK-004 | Payload del callback con campos obligatorios | Operación COMPLETED | txn_id, status, operation, vno_code, olt_name, started_at, completed_at, duration_ms, steps[] presentes | Alta |
| PV-CBK-005 | Callback con error: campo error presente solo en FAILED | Operación FAILED | Campo error con code, message, retryable, detail presentes; steps[] con step fallido identificado | Alta |

# 6. Escenarios Críticos y Validaciones Especiales

## 6.1 Rollback Automático

| ID | Escenario | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-RBK-001 | Fallo en paso crítico Nokia – rollback exitoso | Rollback_commands ejecutados; callback ROLLED_BACK; pasos anteriores revertidos; Gestor de Quiebres notificado | Alta |
| PV-RBK-002 | Fallo en paso crítico Huawei – rollback exitoso | Rollback ejecutado; service-ports previos eliminados correctamente; callback ROLLED_BACK | Alta |
| PV-RBK-003 | Fallo en paso crítico + rollback también falla (ROLLBACK_FAILED) | Callback con status=FAILED; error_code=KMD-5030; alerta inmediata a Ingeniería de Redes; intervención manual requerida | Alta |
| PV-RBK-004 | Paso no crítico falla – sin rollback | Operación continúa desde el paso siguiente; el paso fallido marcado como SKIPPED; callback COMPLETED (con advertencia en steps[]) | Media |

## 6.2 Idempotencia

| ID | Escenario | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-IDP-001 | Mismo X-Correlation-ID enviado dos veces | Segunda solicitud devuelve HTTP 200 con txn_id existente; 0 ejecuciones adicionales en OLT; error_code=KMD-3003 | Alta |
| PV-IDP-002 | Reintento de SN tras timeout de red (mismo external_order_id) | Komands detecta duplicado; devuelve txn_id existente; sin doble desconfiguración | Alta |
| PV-IDP-003 | GET /{operation}/{uuid} consultado en los 5 reintentos del callback | Respuesta consistente con estado real de transacción; sin inconsistencias | Alta |

## 6.3 Feature Flag y Conmutación

| ID | Escenario | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-FLG-001 | Conmutación BLUEPLANET→KOMANDS para DTV Nokia | Flujo SN redirige a Komands en < 5 min; primeras transacciones COMPLETED correctamente | Alta |
| PV-FLG-002 | Rollback KOMANDS→BLUEPLANET (Feature Flag) | 0 transacciones IN_PROGRESS verificadas en Dynatrace; conmutación < 5 min; estados parciales marcados INTERRUPTED en PostgreSQL | Alta |
| PV-FLG-003 | Feature Flag multi-dimensional: DTV Nokia activado, DTV Huawei NO activado | DTV Nokia → Komands; DTV Huawei → BluePlanet; sin contaminación entre rutas | Alta |

## 6.4 Seguridad

| ID | Escenario | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-SEC-001 | Request sin header Authorization | HTTP 401; mensaje de error claro; sin ejecución en OLT | Alta |
| PV-SEC-002 | Token JWT expirado (exp en el pasado) | HTTP 401; error de autenticación en Axway | Alta |
| PV-SEC-003 | Token sin scope komands:provision (solo komands:query) | HTTP 403 al intentar POST de modificación | Alta |
| PV-SEC-004 | Rate limit excedido (> 5.000 tx/hora por VNO) | HTTP 429 con Retry-After; error_code=KMD-4290; operaciones previas no afectadas | Alta |
| PV-SEC-005 | Verificar audit_log: entrada por cada operación ejecutada | audit_log contiene registro con user_id, action, entity_type, entity_id, ip_address, timestamp | Alta |
| PV-SEC-006 | TLS: solicitud por HTTP sin TLS rechazada | Conexión rechazada; sin exfiltración de datos | Alta |

# 7. Pruebas de Rendimiento y Carga

## 7.1 Objetivos de Rendimiento

| Operación | SLO P95 | Throughput Objetivo | Métrica de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja FTTH (Nokia/Huawei) | < 60s E2E (SN request → callback recibido) | 20.000 tx/hora global | Dynatrace APM + logs Komands |
| Baja SSAA (Nokia/Huawei) | < 180s E2E | Incluido en 20.000 tx/hora | Dynatrace APM |
| Modificación / Velocidad | < 60s E2E | Incluido en 20.000 tx/hora | Dynatrace APM |
| Reset ONT | < 15s E2E | Incluido en 20.000 tx/hora | Dynatrace APM |
| Consulta de Acceso (live) | < 10s | N/A (operación síncrona) | Latencia HTTP directa |
| ACK inicial (HTTP 202) | < 500ms | 20.000 tx/hora | Axway APIM metrics |
| Consulta estado transacción | < 500ms | N/A | PostgreSQL query time |

## 7.2 Escenarios de Carga

| ID | Escenario | Carga | Duración | Criterio de Pase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-PER-001 | Carga sostenida nominal | 200 tx/min (20.000 tx/hora) | 30 min | P95 dentro de SLO; 0 errores 5xx; CPU < 80% |
| PV-PER-002 | Pico de carga (burst) | 600 tx/min (3x nominal) por 5 min | 5 min | HPA escala correctamente; no hay timeouts ni pérdida de mensajes |
| PV-PER-003 | Pre-activación nocturna (batch) | 5.000 transacciones en ventana 22:00-06:00 | 8 horas | 100% transacciones completadas; 0 timeouts globales |
| PV-PER-004 | Concurrencia sobre la misma OLT | 20 operaciones simultáneas sobre 1 OLT | 10 min | Serialización correcta; 0 conflictos de estado en OLT |
| PV-PER-005 | Degradación de Redis (fallo y recuperación Sentinel) | Carga nominal durante fallo | 15 min | Failover < 15s; 0 transacciones perdidas; reintentos automáticos exitosos |

# 8. Validaciones del Modelo de Datos

## 8.1 Tabla ‘transaction’ (dominio Transacciones)

| ID | Validación | Método | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-DB-001 | txn_id es UUID v4 único por transacción | SELECT directo a PostgreSQL | 0 duplicados en 1.000 inserciones paralelas |
| PV-DB-002 | Estado de transacción sigue la máquina de estados: PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED/FAILED | Query de transiciones en logs | 0 saltos de estado inválidos |
| PV-DB-003 | Retención de 90 días: transacciones > 90 días eliminadas por pg_cron | Insertar registros con fechas > 91 días; verificar limpieza | Registros eliminados o archivados según retention_policy |
| PV-DB-004 | input_payload y result_payload en formato JSONB válido | Consulta JSONB con ->> y validación de campos obligatorios | 100% de registros con JSON válido y campos requeridos presentes |
| PV-DB-005 | steps[] en transaction_step con step_order correlativo | Query de pasos por txn_id | Pasos en orden sin huecos ni duplicados de step_order |

## 8.2 Tabla ‘transaction_listener’ (callbacks)

| ID | Validación | Método | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-DB-010 | attempt_number incrementa correctamente con cada reintento | Inspeccionar registros durante escenario PV-CBK-002 | attempt_number = nú reintento real; nunca excede max_retries=5 |
| PV-DB-011 | Estado EXHAUSTED sólo cuando attempt_number = 5 y el último falló | Post escenario PV-CBK-003 | Estado EXHAUSTED con 5 registros de respuesta HTTP != 2xx |
| PV-DB-012 | CALLBACK_FAILED en ‘transaction’ correlacionado con EXHAUSTED en ‘transaction_listener’ | JOIN entre tablas | Consistencia 1:1 entre ambos estados |

## 8.3 Tabla ‘audit_log’

| ID | Validación | Método | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| PV-DB-015 | Toda operación POST genera entrada en audit_log | Ejecutar operación; SELECT en audit_log filtrado por entity_id=txn_id | 1 registro por operación con action, entity_type, ip_address presentes |
| PV-DB-016 | audit_log es inmutable (INSERT-only) | Intentar UPDATE/DELETE directo en tabla | Permisos denegados; 0 modificaciones posibles |
| PV-DB-017 | Retención 365 días auditlog | Verificar registros con fecha > 366 días | Registros limpiados por retention_policy según configuración |

# 9. Pruebas de Paridad con BluePlanet

La paridad funcional es el criterio más crítico del proyecto. Cada escenario de paridad compara:

- Respuesta recibida por la VNO (vía WSO2/ServiceNow): mismo formato JSON, mismos códigos HTTP, mismos tiempos.

- Estado de la OLT post-operación: misma configuración CLI que dejaba BluePlanet BPI/BPO/RA.

| ID | Operación | VNO | Vendor | Producto | Verificación OLT | Verificación VNO | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-PAR-001 | Baja de Acceso | DTV | Nokia | FTTH | no interface ejecutado; ONT eliminado | Misma respuesta SN → WSO2 que BluePlanet | Alta |
| PV-PAR-002 | Baja de Acceso | TCH | Nokia | FTTH | no interface + VLAN eliminada (delete_vlan=true) | Mismo formato callback VNO | Alta |
| PV-PAR-003 | Baja de Acceso | DTV | Huawei | FTTH | INDEX resuelto; service-ports eliminados; ont delete | Mismo formato callback VNO | Alta |
| PV-PAR-004 | Baja de Acceso | Entel | Huawei | SSAA | Todos los service-ports del grupo eliminados | Misma respuesta SSAA que BluePlanet | Alta |
| PV-PAR-005 | Cambio de Velocidad | ClaroVTR | Nokia | FTTH | Perfil line actualizado; mismo CLI que BluePlanet | Mismo mensaje de confirmación VNO | Alta |
| PV-PAR-006 | Cambio de ONT | DTV | Nokia | FTTH | Baja viejo + alta nuevo = mismo resultado CLI que BPO | Mismo callback | Alta |
| PV-PAR-007 | Cambio de ONT | Entel | Huawei | FTTH | Mismo set de comandos CLI que BluePlanet RA Huawei | Mismo callback | Alta |
| PV-PAR-008 | Reset ONT | DTV | Nokia | FTTH | Mismo comando reset que BluePlanet | Mismo callback | Alta |

## 9.1 Procedimiento de Verificación de Paridad

- 1. Ejecutar operación vía BluePlanet en lab. Registrar: comandos CLI enviados, respuesta OLT, payload callback a VNO.

- 2. Revertir estado OLT al estado previo.

- 3. Ejecutar la misma operación vía Komands (Feature Flag = Komands). Registrar mismos datos.

- 4. Comparar resultados. Cualquier diferencia = FAIL de paridad (bloquea activación del Feature Flag).

- 5. Documentar evidencia en planilla de paridad (columna ‘Blueprint vs Komands’).

# 10. Gestión de Defectos y Riesgos

## 10.1 Clasificación de Defectos

| Severidad | Descripción | SLA Resolución | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (P1) | Bloquea ejecución de operación de post venta en producción o genera estado inconsistente en OLT | 1h activo / 2h fuera de horario | ROLLBACK_FAILED sin alerta; callback nunca entregado; Feature Flag no conmuta |
| Alta (P2) | Operación funciona pero con desviación del contrato o SLO excedido | 4 horas | SLO de baja FTTH > 90s P95; campo faltante en callback |
| Media (P3) | Funcionalidad afectada parcialmente o escenario edge case falla | 24 horas | remove_service falla en caso borde; consulta PON retorna datos desactualizados |
| Baja (P4) | Defecto cosmético, documentación o mejora | Backlog | Mensaje de error poco descriptivo; campo opcional faltante |

## 10.2 Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Fallo en resolución de INDEX dinámico Huawei (_resolve_dynamic_ids) | Media | Crítico | Pruebas exhaustivas con INDEX en distintos estados; mock de firmwares Huawei |
| R-02 | Fallo asimétrico en DeviceModification (baja OK, alta falla) | Baja | Crítico | Escenario PV-ONT-004 obligatorio; protocolo de escalación a Ing. Redes documentado |
| R-03 | ROLLBACK_FAILED deja OLT en estado inconsistente | Baja | Crítico | Alertas Dynatrace configuradas; procedimiento manual documentado |
| R-04 | Callback no entregado (CALLBACK_FAILED) sin mecanismo de reconciliación | Media | Alto | Scheduled Job de reconciliación SN (cada 15 min) probado exhaustivamente |
| R-05 | Conmutación Feature Flag con transacciones IN_PROGRESS | Media | Alto | Pre-condición: 0 IN_PROGRESS verificado en Dynatrace; estado INTERRUPTED probado |
| R-06 | Desincronización CMDB – OLT no encontrado en Catálogo Técnico | Media | Alto | Prueba de sync CMDB; caso de prueba PV-QRY-003 con OLT recén incorporada |
| R-07 | Offset SLOT Nokia/Huawei no implementado correctamente | Media | Alto | Prueba específica con SLOT > 8 en Nokia; comparar resultado vs BluePlanet |

## 10.3 Canal de Reportes

Todos los defectos se registran en el sistema de gestión de incidentes acordado (ServiceNow ITSM o herramienta alternativa). Defectos P1 y P2 se notifican adicionalmente por correo electrónico al Jefe de Proyecto y al líder técnico de MOS-iT.

# 11. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades | Organización |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordina ejecución, revisa criterios de pase, firma el cierre del ciclo | MOS-iT |
| Analista QA – Komands | Ejecuta casos de prueba funcionales, registra defectos, valida paridad | MOS-iT |
| Analista QA – ServiceNow | Valida flujos FlowDesigner, integración SN→Axway, callback handler | MOS-iT |
| Ingeniero de Automatización | Desarrolla y mantiene suite de pruebas automatizadas en CI/CD | MOS-iT |
| Ingeniero de Redes ON·NET | Provee acceso a OLTs de laboratorio, valida comandos CLI vs diseño de red | ON·NET |
| Arquitecto de Solución | Clarifica requisitos, revisa defectos de paridad, aprueba cierre de ciclo | MOS-iT / ON·NET |
| Representante VNO (DTV, ClaroVTR, Entel, TCH) | Valida respuestas recibidas en pruebas de paridad; firma acceptancia | Cada VNO |

## 11.1 Cronograma Estimado

| Fase | Actividad | Duración Estimada | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | Configuración ambientes QA, datos de prueba, OLTs lab | 1 semana | Deploy Release 1 en QA |
| Ejecución – Ciclo 1 | Casos funcionales, negativos, rollback, callbacks | 2 semanas | Criterios de entrada cumplidos |
| Paridad | Escenarios de comparación vs BluePlanet por VNO y vendor | 1 semana | Ciclo 1 sin defectos P1 abiertos |
| Rendimiento | Pruebas de carga y SLO | 3 días | Paridad aprobada para al menos 1 VNO |
| Cierre | Informe final, bug triage, firma de acceptancia | 3 días | Criterios de salida cumplidos |

# 12. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor del Plan de Pruebas |  |  |  |
| Líder Técnico MOS-iT |  |  |  |
| Jefe de Proyecto ON·NET |  |  |  |
| Arquitecto de Solución |  |  |  |

# 13. Pruebas de Regresión

Las pruebas de regresión verifican que la implementación de Release 1 (operaciones de post venta) no introdujo defectos en funcionalidades que ya estaban operativas: las activaciones de Release 0, los flujos ServiceNow existentes, el Portal Web Komands y la ruta de contingencia vía BluePlanet.

## 13.1 Contexto y Justificación

Release 1 implica modificaciones transversales que pueden generar regresiones en áreas aparentemente no relacionadas con post venta:

•  13 flujos FlowDesigner de ServiceNow modificados — incluyendo el flujo principal 'Management Service Fulfillment' que gestiona activaciones.

•  Nuevas librerías Script Include en SN (New Service Order Library, New Inventory Query Library) que reemplazan las librerías usadas también por la provisión.

•  Komands Orchestrator y Config Engine extendidos con nuevas operaciones — pueden afectar el comportamiento de la activación ya certificada.

•  Axway APIM configurado con nuevos endpoints de post venta — debe seguir enrutando correctamente los endpoints de provisión existentes.

•  Sync CMDB diario (01:00 UTC) refactorizado — puede afectar la disponibilidad del catálogo técnico durante ventana nocturna.

•  Nuevos roles RBAC y 2FA/TOTP en Portal Komands — pueden bloquear usuarios existentes si la migración no es correcta.

## 13.2 Alcance de la Regresión

| Área | Componentes Afectados | Riesgo | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Activación FTTH (Release 0) | Komands /activation, Orchestrator, Config Engine, Nokia/Huawei Adapter | Alto | Escenarios REG-ACT-001 a 006 |
| Activación SSAA (Release 0) | Komands /activation SSAA, templates SSAA en catálogo | Alto | Escenarios REG-ACT-007 a 010 |
| Pre-activación nocturna | SN Scheduled Job, Komands /activation dry_run + real, DeviceModification serial swap | Medio | Escenarios REG-PRE-001 a 003 |
| ServiceNow FlowDesigner | 13 flows modificados, 2 nuevas librerías SN, Inbound Notification Handler | Alto | Escenarios REG-SN-001 a 006 |
| Portal Web Komands (AS-IS) | Consulta ONT, Estadísticas, Monitor Logs, Gestión OLT, Administrador ADC | Medio | Escenarios REG-POR-001 a 005 |
| Ruta BluePlanet (Feature Flag OFF) | INT-12 SN→BluePlanet BPO, todas las operaciones via BluePlanet | Alto | Escenarios REG-FF-001 a 004 |
| CMDB y Catálogo Técnico | Sync CMDB diario, inventario OLTs, vno_service_config | Medio | Escenarios REG-CMB-001 a 003 |
| Seguridad y Autenticación | JWT RS256, RBAC migración roles, 2FA/TOTP, AES-256 credenciales SSH | Alto | Escenarios REG-SEC-001 a 004 |

## 13.3 Estrategia de Ejecución de Regresión

La regresión se ejecuta en dos momentos del ciclo:

•  Pre-habilitación Feature Flag: antes de activar Komands para cualquier VNO en producción, se ejecuta la suite de regresión completa en QA.

•  Post-deploy de cada sprint: ejecución automática de la suite de regresión en DEV/QA como gate de CI/CD (bloquea el merge si falla).

Criterio de pase: 0 escenarios de regresión en estado FAIL. Cualquier fallo de regresión bloquea la activación del Feature Flag, independientemente del estado de los casos de post venta.

## 13.4 Escenarios de Regresión — Activación FTTH/SSAA

| ID | Escenario | Área Afectada | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-ACT-001 | Activación FTTH Nokia DTV — flujo completo post-Release 1 | Komands /activation + SN FlowDesigner | ACK 202; callback COMPLETED; config OLT idéntica a la certificada en Release 0 | Alta |
| REG-ACT-002 | Activación FTTH Huawei Entel — flujo completo | Komands /activation + Adapter Huawei | ACK 202; callback COMPLETED; gemports correctos (inet=2, voip=6, iptv=7) | Alta |
| REG-ACT-003 | Activación SSAA Nokia ClaroVTR — grupos múltiples | Config Engine templates SSAA | Todos los service-ports SSAA Nokia configurados; callback COMPLETED en < 180s | Alta |
| REG-ACT-004 | Activación SSAA Huawei — hasta 25 pasos CLI | Adapter Huawei, catálogo templates | 25 pasos ejecutados correctamente; callback COMPLETED en < 180s; P95 mantenido | Alta |
| REG-ACT-005 | Activación con dry_run=true — sólo simula, no ejecuta en OLT | Config Engine, Komands API GW | HTTP 202; callback simulado; 0 comandos reales enviados a OLT; dry_run marcado en transaction | Alta |
| REG-ACT-006 | Activación con ONT_ID ya ocupado — error DUPLICATE | Komands Orchestrator, catálogo | HTTP 202 ACK; callback FAILED; error_code=KMD-3001; sin rollback; sin doble config | Alta |
| REG-ACT-007 | Activación SSAA Nokia con offset SLOT > 8 | Config Engine — lógica offset Nokia | SLOT calculado con offset correcto (+3 para Nokia cuando SLOT > 8); mismo resultado que Release 0 | Alta |
| REG-ACT-008 | Activación con Feature Flag en BluePlanet — no llega a Komands | SN FlowDesigner Feature Flag | 0 transacciones creadas en Komands; activación ejecutada vía BluePlanet BPO sin errores | Alta |
| REG-ACT-009 | Activación Nokia SSAA TCH — regla especial vno_service_config | vno_service_config, Config Engine | Configuración TCH aplicada correctamente; misma que Release 0; callback COMPLETED | Alta |
| REG-ACT-010 | Throughput activaciones en ventana normal — SLO P95 no degradado | Komands completo, Redis, PostgreSQL | P95 activación FTTH < 60s después de agregar endpoints de post venta; sin degradación | Alta |

## 13.5 Escenarios de Regresión — Pre-activación Nocturna

| ID | Escenario | Área Afectada | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-PRE-001 | Pre-activación batch nocturna 22:00-06:00 — no afectada por nuevos endpoints | SN Scheduled Job, Komands /activation | 2.000 pre-activaciones procesadas dentro de la ventana; 0 interferencias de operaciones de post venta en cola Redis | Alta |
| REG-PRE-002 | Swap serial al instalar ONT real — DeviceModification desde pre-activación | SN FlowDesigner, Komands /device-modification | SN detecta pre-activación existente; envía DeviceModification (serial swap); callback COMPLETED en < 15s | Alta |
| REG-PRE-003 | Pre-activación con serial ficticio — activación correcta con nuevo Orchestrator | Komands Orchestrator actualizado | Pre-activación con serial DUMMY acepta correctamente; transacción COMPLETED; listo para swap posterior | Media |

## 13.6 Escenarios de Regresión — ServiceNow

| ID | Escenario | Área Afectada | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-SN-001 | New Service Order Library no rompe flujos de activación existentes | Script Include SN reemplazada | Activación FTTH y SSAA ejecutan sin errores usando la nueva librería; misma lógica que TMF640LibraryUtils | Alta |
| REG-SN-002 | New Inventory Query Library no rompe consultas de CMDB | Script Include SN reemplazada | Consultas de inventario desde SN (factibilidad, asignación PON) devuelven mismos resultados que antes | Alta |
| REG-SN-003 | Inbound Notification Handler recibe callbacks sin interferir en otros handlers | Scripted REST API SN nuevo | Handler sólo inserta en u_komands_response; no ejecuta lógica adicional; sin impacto en otros Scripted REST APIs | Alta |
| REG-SN-004 | Reconciliation Job (cada 15 min) no genera falsos positivos en órdenes normales | Scheduled Job SN nuevo | Job consulta sólo transacciones sin callback en > 15 min; 0 órdenes activas incorrectamente re-procesadas | Alta |
| REG-SN-005 | CMDB Sync Job diario (01:00 UTC) no corrompe inventario existente de OLTs | Scheduled Job SN + Komands Catálogo | ~618 OLTs sincronizados correctamente; 0 OLTs eliminados incorrectamente; 0 IPs sobrescritas | Alta |
| REG-SN-006 | FlowDesigner 'Management Service Fulfillment' refactorizado — ciclo de orden completo | Flow SN principal | Ciclo completo: VNO request → OSP → Axway → Komands → callback → CMDB → VNO notification sin errores | Alta |

## 13.7 Escenarios de Regresión — Portal Web Komands

| ID | Escenario | Área Afectada | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-POR-001 | Módulo Consulta ONT (AS-IS) — sigue funcionando con nueva arquitectura | Portal Web, PostgreSQL schema komands+public | Consulta SSH directa desde portal devuelve estado ONT; vista v_olt_completa funcional; tiempo < 10s | Media |
| REG-POR-002 | Módulo Estadísticas — datos brownfield preservados | PostgreSQL schema public (legacy) | Dashboard estadísticas muestra transacciones históricas; tablas legacy sin corrupción; vistas unificadas OK | Media |
| REG-POR-003 | Gestión de OLT — CRUD existente no afectado por nuevas tablas | PostgreSQL olt_inventory + public.olt_ip | Crear, editar y eliminar OLT en portal funciona; cambios reflejados en komands.olt; legacy public.olt_ip sincronizado | Media |
| REG-POR-004 | Migración de roles RBAC — usuarios existentes conservan acceso | app_user, app_role — nuevos 4 roles canónicos | Usuarios migrados a nuevos roles (ADMIN/OPERATOR/VIEWER/AUDITOR); permisos preservados; 0 usuarios bloqueados | Alta |
| REG-POR-005 | Autenticación portal post-migración JWT HS256→RS256 + 2FA TOTP | Portal Web auth, JWT, TOTP | Login existente funciona con nueva JWT RS256; usuarios ADMIN/OPERATOR requieren TOTP; VIEWER no; 0 lockouts incorrectos | Alta |

## 13.8 Escenarios de Regresión — Ruta BluePlanet (Feature Flag OFF)

| ID | Escenario | Área Afectada | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-FF-001 | Activación vía BluePlanet con Feature Flag=BluePlanet — ruta legada intacta | SN FlowDesigner, INT-12 SN→BluePlanet BPO | Activación ejecutada por BluePlanet BPO; 0 transacciones en Komands; respuesta VNO idéntica al estado pre-proyecto | Alta |
| REG-FF-002 | Baja vía BluePlanet con Feature Flag=BluePlanet — operación post venta legada | SN FlowDesigner post venta, BluePlanet BPO | Baja ejecutada por BluePlanet; 0 transacciones en Komands; OLT en mismo estado que antes del proyecto | Alta |
| REG-FF-003 | BluePlanet BPI/BPO/RA disponibles durante período de coexistencia | Infraestructura BluePlanet en standby | BluePlanet responde a requests dentro de SLAs definidos; inventario Neo4j consultable; RA Nokia/Huawei activos | Alta |
| REG-FF-004 | Conmutación masiva Feature Flag: varios VNOs simultáneos | SN FlowDesigner, Feature Flags múltiples | Activar flags DTV+CVTR simultáneamente en < 5 min; sin interferencia entre rutas; SN enruta correctamente cada VNO | Alta |

## 13.9 Escenarios de Regresión — CMDB y Seguridad

| ID | Escenario | Área Afectada | Resultado Esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-CMB-001 | CMDB sync no sobrescribe vno_service_config personalizado | Komands Catálogo Técnico, vno_service_config | Sync actualiza sólo olt_inventory; vno_service_config (gemports, reglas TCH) inalterado post-sync | Alta |
| REG-CMB-002 | Catálogo Técnico Redis cache TTL 5 min — no sirve templates obsoletos | Redis cache, Catálogo Técnico | Tras actualizar un template en BD, la caché se invalida en ≤ 5 min; siguiente operación usa template nuevo | Media |
| REG-CMB-003 | Credenciales SSH cifradas AES-256 — rotación no rompe conectividad OLT | ssh_credential, Nokia/Huawei Adapters | Post-rotación de credenciales: SSH a OLT exitoso en < 30s; audit_log registra la rotación con rotated_by y last_rotated_at | Alta |
| REG-SEC-001 | Cuenta bloqueada tras 5 intentos fallidos — no afecta a otras cuentas | app_user, locked_until | Cuenta bloqueada; otras cuentas no afectadas; locked_until establecido correctamente; desbloqueo manual por ADMIN | Alta |
| REG-SEC-002 | AES-256 en BBDD — contraseñas SSH no legibles en texto plano | PostgreSQL ssh_credential, password_enc | SELECT password_enc retorna BYTEA cifrado; 0 passwords en texto plano en ninguna tabla o log | Alta |
| REG-SEC-003 | audit_log registra operaciones de post venta Y de activación sin mezcla | audit_log (365 días retención) | Registros con entity_type correcto; operaciones de post venta y activación diferenciadas; 0 registros huérfanos | Media |
| REG-SEC-004 | Rate limit global Axway (20.000 tx/hora) — no afecta activaciones al agregar post venta | Axway rate limiting global | Suma de activaciones + post venta no supera 20.000 tx/hora; si supera → HTTP 429 correcto sin cortar transacciones en curso | Alta |