PLAN DE TRABAJO

Responsable de Aseguramiento de Calidad (QA)

Proyecto Sunset BluePlanet — Plataforma KOMANDs

| Documento | Plan de Trabajo QA v1.0 |
| --- | --- |
| Proyecto | Sunset BluePlanet — Dominio 3: Gestión de Red Activa |
| Cliente | ON·NET Fibra |
| Proveedor | MOS-iT |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Estado | PARA VALIDACIÓN |
| Ref. HLD | HLD Sunset BluePlanet v2 — Sección 19 (TDD) |
| Ref. LLD | LLD Sunset BP v2.1 — Sección 6 |

# 1. Contexto del Proyecto

El proyecto Sunset BluePlanet tiene como objetivo reemplazar la plataforma BluePlanet (BPI/BPO de Ciena) por la plataforma KOMANDs desarrollada por MOS-iT. El principio fundamental es la paridad funcional total: la VNO debe recibir exactamente la misma respuesta y la OLT debe quedar con exactamente la misma configuración, independientemente del sistema que procese la orden.

El QA deberá validar este principio en los siguientes ámbitos:

- 9 endpoints REST definidos en el Anexo H (especificación OpenAPI 3.0)

- 4 VNOs: DTV, ClaroVTR, Entel, TCH (Movistar)

- 2 vendors OLT: Nokia y Huawei

- 2 tecnologías: FTTH y SSAA

- 2 protocolos GPON/XGSPON

- ~320 combinaciones de comandos CLI (producto × tecnología × vendor × operación)

# 2. Alcance de las Pruebas

## 2.1 Dentro del alcance

| Módulo / Ámbito | Descripción | Referencia |
| --- | --- | --- |
| APIs REST KOMANDs | Validación de contrato OpenAPI 3.0 para los 9 endpoints del Anexo H | LLD Anexo H |
| Config Engine | Generación correcta de comandos CLI para Nokia y Huawei (FTTH + SSAA) | LLD REF-09, REF-10 |
| Adapters Nokia / Huawei | Comunicación SSH, parseo de respuestas OLT, extracción INDEX dinámico (Huawei) | LLD Sección 6 |
| Flujo E2E | ServiceNow → Axway → Komands → OLT → Callback | HLD Sección 19 |
| Paridad funcional por VNO | DTV, ClaroVTR, Entel, TCH: misma respuesta en extremo VNO y misma config en OLT | LLD Sección 6.4 |
| Seguridad | OAuth 2.0, JWT RS256, RBAC 4 roles, audit_log, ssh_credential cifrado | LLD Sección 7 + Anexo I |
| Rendimiento / SLOs | Activación FTTH P95<60s, SSAA P95<180s, GET P95<10s, Reset ONT P95<15s | LLD Sección 8.3 |
| Regla offset SLOT Nokia (TCH) | Validación específica de topología Movistar (Anexo C.1) | LLD Anexo C.1 |

## 2.2 Fuera del alcance

- Pruebas de la plataforma BluePlanet (BPI/BPO) que será descomisionada

- Pruebas de ServiceNow FlowDesigner (responsabilidad equipo ServiceNow ON·NET)

- Pruebas de UAA (BluePlanet Alarm Management — sin cambios)

- Pruebas de WSO2 APIM — canal VNOs sin cambios

# 3. Herramientas Requeridas

El QA debe justificar la selección de cada herramienta en función del stack tecnológico de KOMANDs: FastAPI + asyncpg + PostgreSQL 15 + Redis + Netmiko + Docker + Kubernetes.

## 3.1 Stack de herramientas obligatorio

| Capa | Herramienta | Propósito | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit / Contrato API | pytest + pytest-asyncio | Tests unitarios de microservicios FastAPI async | Estándar Python; soporte nativo async/await |
| Unit / Contrato API | Schemathesis | Validación automática OpenAPI 3.0 (fuzz testing) | Genera casos desde el spec OpenAPI del Anexo H |
| Integración | Testcontainers-Python | PostgreSQL 15 + Redis efímeros en CI/CD | Evita dependencia de ambientes externos en pipeline |
| Integración | respx / pytest-mock | Mock SSH (Netmiko) y callbacks ServiceNow | Permite probar ~320 combinaciones CLI sin OLTs |
| Integración API | Postman / Newman | Pruebas de contrato de los 9 endpoints (Anexo H) | Runner CLI compatible con GitLab CI |
| E2E | Robot Framework + SSHLibrary | Flujos completos con OLTs reales de laboratorio | Soporte SSH nativo + reportes de certificación |
| Paridad | Script Python custom | Comparación respuesta VNO y config OLT (T6) | Requiere lógica específica de paridad del proyecto |
| Performance | k6 | Carga y validación de SLOs del LLD v2.1 | Nativo JS, integración Grafana/Prometheus |
| Seguridad | OWASP ZAP | DAST sobre endpoints KOMANDs | Revisión controles ASVS requeridos por CISO ON·NET |
| Reportes | Allure Report | Dashboard de resultados y evidencia de certificación | Insumo oficial aprobación Arquitectura ON·NET |
| CI/CD | GitLab CI | Integración automática en pipeline de desarrollo | Plataforma ya en uso por el equipo MOS-iT |
| Calidad de código | SonarQube | Cobertura de código mínima 80% por módulo | Referenciado en el LLD sección TDD |
| Gestión de casos | Jira + Zephyr / Xray | Repositorio de casos de prueba y trazabilidad | Vinculación con tickets de desarrollo |

# 4. Tipos de Prueba Requeridos

## 4.1 Mapa de pruebas según HLD v2 — Sección 19 (TDD)

| ID Tipo | Nombre | Descripción | Automatización | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Contrato API | Valida los 9 endpoints contra especificación OpenAPI 3.0 (Anexo H) | 100% automático — CI/CD | Sí |
| T2 | Comandos CLI | Valida ~320 combinaciones vendor/producto/operación generadas por Config Engine | 100% automático con mocks OLT | Sí |
| T3 | Respuesta OLT | Valida parseo de output OLT, detección errores, INDEX dinámico Huawei | Automático con mocks reales capturados | Sí |
| T4 | Flujo E2E | Transacción completa SN → Axway → Komands → OLT → callback (OLTs lab) | Semi-automático | Sí |
| T5 | Regresión | Suite T1–T4 ejecutada antes de cada promoción entre ambientes | 100% automático | Sí |
| T6 | Paridad VNO + OLT | Respuesta VNO y config OLT idénticas entre BP y Komands por cada VNO | Manual + script Python | Sí (Go-Live) |
| T7 | Seguridad | OAuth 2.0, JWT RS256, RBAC, audit_log, sql injection, OWASP ASVS | OWASP ZAP automático + casos manuales | Sí (Go-Live) |
| T8 | Performance / SLOs | Carga y latencia según SLOs del LLD v2.1 sección 8.3 | Automático con k6 | Sí (Go-Live) |

## 4.2 Pruebas por endpoint (Anexo H)

| Endpoint | Operación | Casos mínimos a cubrir |
| --- | --- | --- |
| POST /activations | Activación FTTH/SSAA | Alta Nokia GPON, Alta Nokia XGSPON, Alta Huawei GPON, Alta Huawei XGSPON, payload inválido (422), token inválido (401), rate limit (429) |
| POST /deactivations | Baja de servicio | Baja Nokia, Baja Huawei, ONT no existente (404), error OLT (callback con estado FAILED) |
| POST /modifications | Modificación de parámetros | Cambio velocidad Nokia, Cambio velocidad Huawei, campo obligatorio ausente (422) |
| POST /series-changes | Cambio de serie ONT | Nokia GPON, Huawei GPON, serie ya registrada (conflict) |
| POST /wire-changes | Cambio de pelo | Reasignación Nokia, Reasignación Huawei, puerto OLT inválido |
| POST /ont-resets | Reset ONT | Reset Nokia, Reset Huawei, P95 < 15s validado con k6 |
| GET /query-access | Consulta de acceso | Estado activo, Estado baja, acceso no encontrado (404), P95 < 10s |
| GET /query-ont-data | Consulta datos ONT | Datos Nokia, Datos Huawei, ONT sin datos previos |
| GET /health | Health check | Status UP, todos los microservicios activos, PostgreSQL + Redis conectados |

# 5. Pruebas de Seguridad (T7) — Gaps del Anexo I

El Anexo I del LLD identifica gaps de seguridad AS-IS que deben ser validados como condición de Go-Live. El QA debe certificar el cierre de cada gap antes de la promoción a PROD.

| Gap (Anexo I) | TC Asociado | Descripción del caso de prueba |
| --- | --- | --- |
| JWT portal: HS256 → RS256 | TC-SEC-001 | Firmar token con RS256; verificar que HS256 es rechazado (HTTP 401) |
| JWT manipulación payload | TC-SEC-004 | Modificar payload del JWT y reinvocar; verificar firma inválida detectada |
| RBAC: 3 roles → 4 roles (22 permisos) | TC-SEC-005 a TC-SEC-009 | Probar los 4 roles (ADMIN, OPERATOR, VIEWER, AUDITOR) sobre cada endpoint |
| ssh_credential sin cifrado en BD | TC-SEC-012 | Verificar que el campo password en ssh_credential usa AES-256/Fernet |
| 2FA/TOTP ausente (campos listos en BD) | TC-SEC-015 | Activar 2FA para usuario de prueba; validar flujo TOTP completo |
| Cookie secure=True ausente | TC-SEC-016 | Verificar atributo Secure + HttpOnly + SameSite en cookies de sesión |
| Redis ausente (cola + caché) | TC-INT-001 | Levantar Testcontainers Redis; verificar encolamiento y procesamiento asíncrono |
| audit_log inmutabilidad | TC-SEC-010 | Intentar UPDATE/DELETE en tabla audit_log; verificar rechazo por trigger PostgreSQL |

# 6. Proceso de Certificación por VNO (T6)

La certificación por VNO es condición obligatoria para la activación del Feature Flag en PROD. El QA lidera el proceso junto a Ingeniería de Redes ON·NET.

## 6.1 VNOs a certificar

| VNO | Servicios | Tecnología | Vendors | Casos est. | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTV | FTTH, SSAA | GPON, XGSPON | Nokia, Huawei | ~55 | 100% PASS para activar FF |
| ClaroVTR | FTTH | GPON | Nokia, Huawei | ~35 | 100% PASS para activar FF |
| Entel | FTTH, SSAA | GPON, XGSPON | Nokia, Huawei | ~60 | 100% PASS para activar FF |
| TCH (Movistar) | FTTH | GPON | Nokia | ~30 + Regla TCH* | 100% PASS + validación offset SLOT |

* Regla TCH: El offset SLOT Nokia (Anexo C.1 del LLD) debe generar comandos con el SLOT correcto para la topología Movistar.

## 6.2 Pasos del proceso de certificación

- Preparación del ambiente de laboratorio ON·NET (OLTs Nokia y Huawei disponibles, Feature Flag en modo TEST para la VNO).

- Ejecución de Robot Framework (Capa E2E): flujos completos por combinación producto × tecnología × vendor.

- Ejecución del script de comparación de paridad: respuesta VNO via WSO2 (BP vs Komands) y estado OLT.

- Revisión de resultados con Ingeniería de Redes ON·NET: validación de diferencias (PASS_DIFF_ACCEPTED).

- Generación de reporte Allure: insumo oficial de certificación con evidencia de cada escenario.

- Aprobación formal: firma de aceptación por Arquitectura ON·NET + Ingeniería de Redes.

- Activación del Feature Flag en PROD para la VNO certificada.

# 7.

| Rol | Responsabilidad en Testing | Organización |
| --- | --- | --- |
| QA Engineer (solicitante) | Implementar y mantener pipeline CI/CD, desarrollar fixtures T2/T3, ejecutar T5–T8, liderar certificación VNO. | MOS-iT |
| Arquitecto de Soluciones | Definir estrategia de testing, aprobar criterios de aceptación, validar gaps del Anexo I. | MOS-iT |
| Desarrolladores | Escribir pruebas unitarias T1–T3 junto con el código. Cobertura mínima 80% por módulo. | MOS-iT |
| Ingeniería de Redes ON·NET | Participar en T4 y T6. Validar configuración OLT post-prueba. Firmar certificación. | ON·NET Fibra |
| Arquitectura ON·NET | Revisar resultados T6. Aprobar activación de Feature Flag por VNO. | ON·NET Fibra |
| CISO ON·NET | Aprobar resultados T7 (seguridad). Firmar aceptación de controles ASVS. | ON·NET Fibra |
| ServiceNow ON·NET | Configurar endpoint de callback de prueba. Participar en validación del extremo VNO (T6). | ON·NET Fibra |

| Entregable | Contenido mínimo | Semana |
| --- | --- | --- |
| Test Strategy Document | Estrategia general, tipos de prueba, herramientas justificadas, criterios de aceptación, riesgos | 1 |
| Test Cases en Jira/Zephyr | Casos T1–T8 con ID, descripción, precondiciones, pasos, resultado esperado, prioridad | 2 |
| Pipeline CI/CD configurado | GitLab CI con etapas: unit → contrato → integración → regresión. Gates automáticos bloqueantes. | 3 |
| Colecciones Postman/Newman | 9 endpoints del Anexo H con casos positivos, negativos y edge cases. Ejecutables con Newman. | 3 |
| Reporte de ejecución Ciclo 1 | Métricas: casos ejecutados, PASS, FAIL, BLOQUEADOS. Bugs con severidad y evidencia. | 4-5 |
| Reporte de seguridad | Resultados OWASP ZAP + casos manuales. Estado de cada gap del Anexo I (cerrado / pendiente). | 6 |
| Reporte k6 / SLOs | P50, P95, P99 por operación. Comparación contra SLOs del LLD v2.1 sección 8.3. | 7 |
| Allure Report por VNO | Evidencia de cada escenario de certificación. PASS / FAIL / PASS_DIFF_ACCEPTED por VNO. | 8 |
| QA Closure Report | Resumen ejecutivo: cobertura, defectos, SLOs, gaps cerrados, riesgos residuales, recomendación Go-Live. | 10 |